**Муниципальная программа**

**«Комплексное благоустройство территории Зеньковского сельсовета**

**на 2018 -2020 г.г.»**

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Зеньковского сельсовета на 2018 годи плановый период 2019 - 2020 годов»  (далее - Программа) |
| **Основание для разработки программы** | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Зеньковского сельсовета, Положение о порядке разработки муниципальных целевых и ведомственных программ Зеньковского сельсовета. |
| **Муниципальный заказчик Программы** | Администрация Зеньковского сельсовета. |
| **Разработчик Программы** | Специалисты администрации Зеньковского сельсовета; |
| **координаторы и исполнители   мероприятий  Программы:** | Администрация Зеньковского сельсовета,  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе выбора подрядчика в соответствии с действующим законодательством. |
| **Основные цели Программы** | - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Зеньковский сельсовет;  - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Зеньковка и Золотоножка;  - Совершенствование эстетического вида сельских поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  - Активизации работ по благоустройству территории поселений в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  -Повышение общего уровня благоустройства поселения  -Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду на водных объектах поселения. |
| **Основные задачи Программы** | - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства,  - Содержание, текущий ремонт и объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, пешеходных дорожек и т.д.)  - реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов бытового мусора;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО |
| **Сроки реализации Программы** | 2018год  плановый период 2019 и 2020 годы. |
| **Объемы и источники финансирования**  **Программы** | общий объем финансирования Программы составляет: в 2018–2020 годах 4565 тыс. рублей (в том числе в виде субсидий)  в том числе:  средства местного бюджета –– 4565тыс. рублей  из них:  2018 год - 2860 тыс. руб.  2019 год - 1524 тыс. руб.  2020 год - 181 тыс. руб.;  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-20 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2018-20годы |
| **Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы** | - Паспорт муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Зеньковского сельсовета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г.».  I.Правовое обоснование решения проблем муниципальной долгосрочной целевой программой.  II.Характеристика проблем, на решение которых направлена программа.  2.1. Организация освещения улиц.  2.2. Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения.  2.3. Организация и содержание мест захоронения и памятников воинской славы.  2.4. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения.  2.5. Содержания шахтных колодцев,  2.6. Регулирование численности безнадзорных животных  III.Цель и задачи программы.  IV.Срок выполнения программы.  V.Система программных мероприятий.  VI.Финансовое обеспечение программных мероприятий.  VII.Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы.  VIII.Организация управления программой.  Таблица №1: Система мероприятий и объемы финансирования муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Зеньковского сельсовета на 2018 – 2020 годы».  Мероприятия Программы:  -Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения.  -Электроэнергия для нужд уличного освещения.  -Содержание зеленых насаждений.  -Содержание мест сбора ТБО.  -Содержание кладбищ.  -Содержание памятников.  -Содержание детских игровых и спортивных площадок.  -Сбор и вывоз мусора с несанкционированных навалов и объектов благоустройства поселения (кроме площадок для сбора ТБО).  -Содержание шахтных колодцев.  -Регулирование численности безнадзорных животных |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | Таблица№2:  - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  -Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Зеньковского сельсовета;.  -Создание условий для работы и отдыха жителей поселений.  -Улучшение состояния территорий муниципального образования Зеньковский сельсовет.  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - совершенствование эстетического состояния территории;  - создание зелёных зон для отдыха граждан;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений  - благоустроенность населенных пунктов поселения |
| **Система организации контроля за исполнением программы** | Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией Зеньковского сельсовета, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.  Администрация сельсовета несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.  Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются Администрацией Зеньковского сельсовета в контрольный орган (по требованию) и совет депутатов. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

По состоянию на 01.01.2017 года численность населения Зеньковского сельсовета составляет (включая временно зарегистрированных) – 827 человек.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

В настоящее время уличное освещение установлено в с.Золотоножка за счёт спонсорской помощи ООО «АЗК» подготовлены предварительные работы по освещению улиц в с.Зеньковка. Для обустройства нормативного количества приборов наружного освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Зеньковского сельсовета с привлечением предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных навалов мусора бытовых и промышленных отходов. Накопление бытовых и промышленных отходов в придорожных полосах, на береговых линиях и рекреационных зонах водоемов, на территориях скверов, детских игровых площадок и т.д. оказывает негативное воздействие на окружающую среду, является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программ**

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов. Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов.

В настоящее время предприятия, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Зеньковского сельсовета является ООО «Амурская зерновая компания». Указанный круг задач, выполняемый ООО «Амурская зерновая компания», их штатная численность и оснащенность не позволят в полном объёме исполнять полный комплекс мероприятий по благоустройству. В связи с этим требуется привлечение других хозяйств для решения существующих проблем поселения.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта зданий, сооружений, коммуникаций, дорог и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

*2.3.1. Наружное освещение*

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселений. Таким образом, проблема заключается в установлении освещения, и строительстве нового на улицах населенных пунктов Зеньковского сельсовета.

*2.3.2.Озеленение*

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, формовочной обрезке, эксплуатация их бессистемна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, удаление аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, скашивание газонов и обочин внутриквартальных проездов. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии необходимого штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе предприятий, учреждений, жителей муниципального образования, учащихся, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

*2.3.3. Содержание и обустройство памятников воинской славы*

На территории поселения расположено 1 памятник воинской славы и 1 братская могила. По состоянию на 01.10.2017 у памятников поселения отсутствует система мероприятий по содержанию и ремонту.

Для решения вопросов нормативного содержания в 2018 году возникла необходимость проведения мероприятия по ремонту и содержанию памятников воинской славы.

*2.3.4. Благоустройство населенных пунктов*

Благоустройство в жилых кварталах и на территориях сельских населенных пунктов поселения включает в себя проезды, тротуары, зелёные насаждения, детские игровые и спортивные площадки, места отдыха с установленными в них малыми архитектурными формами. Благоустройство является полномочиями администрации муниципального образования и является качественным показателем обеспечения чистоты, порядка и обеспечения комфортных условий для проживания граждан.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселениях и создать комфортную среду для проживания граждан Зеньковского сельсовета

*2.3.5. Содержание шахтных колодцев*

На территории населенных пунктов сельского поселения имеются 4 шахтных колодца предназначенных для обеспечения жителей питьевой водой. Администрацией поселения проводится постоянная работа по текущему ремонту, санитарной очистке с последующим контролем качества воды на шахтных колодцах. Все колодцы имеют достаточный дебет воды и способны обеспечить население питьевой водой. Однако имеет месторасположение колодцев на значительном расстоянии от различных мест проживания граждан и не в состоянии обеспечить шаговую доступность к ним. Также в связи со значительным сроком эксплуатации колодцы требуют текущего или капитального ремонта шахты и оголовков.

В целях бесперебойного снабжения населения питьевой водой необходимо продолжить ежегодные мероприятия по содержанию и ремонту шахтных колодцев. Для решения проблем шаговой доступности водоснабжения по средствам шахтных колодцев, необходимо проведения мероприятий по обустройству дополнительных колодцев с учетом расположения населенных пунктов и ландшафта местности.

*2.3.6. Регулирование численности безнадзорных, больных и опасных животных.*

Специфика сельского поселения предполагает содержание домашних животных на всей территории поселений но, принимая во внимание низкую ответственность и несовершенство законодательства в сфере обращения с животными, многие из них становятся брошенными. Администрацией поселения ежеквартально проводится комплекс мероприятий по регулированию численности безнадзорных больных и опасных животных.

Во множестве случаев содержание домашних животных (собак) в сельских населённых пунктах предусматривает свободный выгул и, к сожалению не всегда должным образом контролируется хозяевами таковых.

В большинстве случаев бродячие животные собираются в частности в местах санкционированного сбора ТБО (контейнерных площадках) увеличивая загрязнение территории и создавая угрозу жизни и здоровья жителей поселения.

Для решения данной проблемы в поселении необходимо продолжить положительную практику привлечения специализированных организаций в сфере регулирования численности безнадзорных животных.

Данная Программа направлена на обеспечение комфортного уровня проживания граждан на территории населенных пунктов сельсовета и включает следующие направления для реализации:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Зеньковского сельсовета, обеспечение эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, обустройство в соответствии с нормативами систем наружного освещения улиц, дворов и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также развитие и поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства, повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- создание комфортных условий для проживания граждан.

**Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы**

,

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

**3.1.** Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения населенных пунктов Зеньковского сельсовета.

Предусматривается комплекс работ по содержанию текущему ремонту и восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. (Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом.)

**3.2.** Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок Зеньковского сельсовета.

Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию детских игровых площадок (Санитарная очистка, обустройство покрытий, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).

**3.3.** Мероприятия по содержанию спортивных площадок (сооружений) Зеньковского сельсовета.

Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию спортивных площадок (сооружений) (Санитарная очистка, текущий ремонт, содержание покрытий для летних и зимних видов спорта, спортивных элементов, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).

**3.4.** Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов Зеньковского сельсовета.

Предусматривается комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветиков и мест прилегающих к объектам благоустройства).

**3.5.** Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора на территории Зеньковского сельсовета.

Предусматривается комплекс работ санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

**3.6.** Мероприятия по обустройству содержанию памятников воинской славы с.Зеньковка

Предусматривается комплекс работ содержанию и текущему ремонту (Сбор мусора, окраска МАФ, текущий ремонт конструкций памятников и их ограждений).

Обустройство братской могилы.

**3.7.** Мероприятия по содержанию и обустройству шахтных колодцев сельских населенных пунктов.

Предусматривается комплекс работ санитарной очистке створов колодцев, текущий и капитальный ремонт оголовков и контроль качества воды.

**3.8.** Мероприятия по регулированию численности и защиты граждан от нападения безнадзорных, бродячих, больных животных на территории Зеньковского сельсовета.

Предусматривается комплекс работ по отлову животных (собак) с применением в установленном законом порядке специализированных лекарственных средств с дальнейшей транспортировкой отловленных животных к местам передержки с возможной стерилизацией.

**3.9.** Мероприятия по прочему благоустройству.

Предусматривается комплекс работ капитальному ремонту водопропускных устройств на автомобильных дорогах.

**3.10.** Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов сельского поселения Золотоножка.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов (обустройство покрытий, ограждений, подъездных путей и освещения мест санкционированного сбора ТБО).

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенных пунктов, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов

*Система мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского Зеньковского сельсовета.*

*на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годы».*

|  |  |
| --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования**  **Программы** | общий объем финансирования Программы составляет: в 2018–2020 годах 4565,0 тыс. рублей  в том числе:  средства местного бюджета 4565,0 тыс. рублей  из них:  2018 год - 2860 тыс. руб.  2019 год - 1524 тыс. руб.  2020 год - 181 тыс. руб.;  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-20 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2018-20годы |

**Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль**

**за ходом реализации программы**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Зеньковского сельсовета.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию

программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их

финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих и иных и расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования настоящей Программы, по объектам благоустройства осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Зеньковского сельсовета

Исполнитель Программы - Администрация Зеньковского сельсовета:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Амурской области и нормативно правовыми актами Зеньковского сельсовета

**Раздел 5. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы отдыха и проживания населения на территории Зеньковского сельсовета

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

**Эффективность программы оценивается по следующим показателям:**

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

**В результате реализации  Программы ожидается**:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площадей благоустройства   в поселении;

- создание зон для отдыха и занятием сортом и физической культурой жителей поселения;

- нормативное содержание зелёных насаждений

- улучшения внешнего вида поселения

**К количественным показателям реализации Программы относятся:**

-увеличение протяженности уличного освещения;

-увеличение протяжённости пешеходных дорожек ;

-увеличение колодцев в населенных пунктах;

-увеличение малых архитектурных форм на детских игровых площадках;

-обустройство нового кладбища в с. Зеньковка и с.Золотоножка.

Глава Зеньковского сельсовета Н.В.Полунина

2017 год.